Приложение

 к постановлению администрации

 Краснозерского района

Новосибирской области

от 11.10.2023 № 786

(в ред. Постановления администрации

Краснозерского района от 01.04.2024,

Постановления администрации

Краснозерского района от 21.05.2024 №340,

Постановления администрации

 Краснозерского района от11.07.2024 № 454)

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Краснозерского района Новосибирской области**

**"Улучшение экологической ситуации на территории Краснозерского района 2023-2025 годы".**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование разделов. | Краткое содержание. |
| 1. | Наименование муниципальной программы. | Муниципальная программа Краснозерского района Новосибирской области "Улучшение экологической ситуации на территории Краснозерского района 2023-2025 годы". |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ " Об охране окружающей среды";- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89- ФЗ "Об отходах производства и потребления";- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ" О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ";- Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ" О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами";- Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 01.08.2011 N 225-р"О мерах по совершенствованию системы сбора, утилизации, переработки, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления на территории Новосибирской области"- Постановление администрации Краснозерского района Новосибирской области от 27.06.2017 года №653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, порядка проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в Краснозерском районе Новосибирской области.». |
| 3. | Разработчик (Разработчик -координатор) муниципальной программы | Администрация Краснозерского района Новосибирской области (управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области). |
| 4. | Исполнитель муниципальной программы | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области. |
| 5. | Перечень подпрограмм. | Подпрограммы не выделяются. |
| 6. | Цели и задачи муниципальной программы | 1. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных образований Краснозерского района: -Санитарная очистка территорий.- Контроль за сохранностью памятников природы. 2. Сокращение площадей несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов:-Ликвидация несанкционированных мест ТКО.3. Экологическое воспитание:- Экологическое воспитание подрастающего поколения. |
| 7. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество проведенных субботников;
2. Количество выездов для проверки сохранности памятников природы.
3. Площадь ликвидированных несанкционированных мест ТКО.
4. Количество проведенных экологической тематики классных часов, конкурсов.
 |
| 8. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы. Этапы не выделяются. |
| 9. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы. | Общий объем финансирования – 1 279,0 тыс. руб., 2023-2025г.г.В том числе по источникам финансирования:Бюджет Краснозерского района Новосибирской области – 1 279,0 тыс. руб.;по годам 2023 год – 0 тыс. руб.;2024 год – 1 179,0 тыс. руб.;2025 год – 100,0 тыс. руб. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено: - Очистка общественных, лесных, парковых, уличных, придомовых территорий, береговых линий от мусора. Создание благополучных условий для жителей населенных пунктов. Сохранение памятников природы областного значения; - Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов;- Воспитание подрастающего поколения к бережному отношению к природе, охране окружающей среды. |
| 11. | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | https://krasnozerskoe.nso.ru/page/4300 |

**ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**ТКО** – твердые коммунальные отходы.

**МО** – муниципальные образования

**Обращение с отходами -** деятельность, в процессе которой образуются отходы, а так же деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

**Хранение отходов -** содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их дальнейшего захоронения, обезвреживания или использования.

**Захоронение отходов -** изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

**Использование отходов -** применение отходов для производства товаров

(продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

**Утилизация отходов -** деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и (или) обеспечение повторного использования или переработки списанных изделий.

Примечание: в процессах утилизации перерабатывают отслужившие установленный срок и (или) отбракованные изделия, материалы, упаковку, другие твердые отходы, а так же жидкие сбросы и газообразные выбросы.

**Объекты размещения отходов -** полигоны и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими требованиями, а так же специально оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установленные сроки.

**Санкционированная свалка -** разрешенные органами исполнительной власти территории (существующие площадки) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствии с СНиП.

**Несанкционированная свалка -** территория, используемая, но не предназначенная для размещения на ней отходов.

**Полигон -** ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.

**Сбор отходов -** деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

**Транспортирование отходов -** деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и (или) уничтожения.

**Размещение отходов -** деятельность, связанная с завершением комплекса операций по осуществлению хранения и (или) захоронения отходов.

**Хозяйствующий субъект -** любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

**2. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы.**

 В условиях реформирования экономики, наметившегося подъема производства вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Сложившаяся в районе ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей природной среды, нерациональному использованию природных ресурсов и представляет реальную угрозу здоровью населения района.

 В ближайшей и среднесрочной перспективе одной из наиболее серьезных экологических проблем Краснозерского района Новосибирской области, от решения которой во многом зависит состояние здоровья населения, остается проблема сбора, удаления, размещения и обезвреживания отходов производства и потребления, низкое экологическое сознание населения, незаконное истребление объектов природного мира.

Органы местного самоуправления Краснозерского района пытаются изменить сложившуюся ситуацию, но отсутствие в районе единой политики в сфере обращения с отходами, экологического воспитания населения, охраны объектов животного мира и памятников природы согласованной программы действий органов местного самоуправления, разобщенность финансовых ресурсов муниципальных образований, организаций, учреждений затрудняет решение проблемы улучшения экологической обстановки на территории Краснозерского района. Поэтому, учитывая высокую стоимость большинства планируемых природоохранных мероприятий, и продолжительные сроки их реализации, необходимость привлечения средств, очевидно, что проблема улучшения экологической обстановки в Краснозерском районе Новосибирской области является комплексной и ее решение наиболее целесообразно проводить путем разработки и реализации Программы.

**3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

муниципальной программы Краснозерского района Новосибирской области

"Улучшение экологической ситуации на территории Краснозерского района 2023-2025 годы".

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. Измерения. | Значение целевого индикаторав том числе по годам | Примечание |
|
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных образований Краснозерского района |
| Санитарная очистка территорий. | Количество проведенных субботников. | Шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| Контроль за сохранностью памятников природы. | Количество выездов для проверки сохранности памятников природы. | Шт. | 2 | 1 | 1 |  |
| 2. Сокращение площадей несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов |
| Ликвидация несанкционированных мест ТКО. | Площадь ликвидированных несанкционированных мест ТКО.  | Га. | 0 | 13,1 | 0,3 |  |
| 3. Экологическоевоспитание. |
| Экологическое воспитание подрастающего поколения. | Количество проведенных мероприятий экологической тематики классных часов, конкурсов. |  Шт. |  5 | 5 | 5 |  |

**4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

муниципальной программы

 Краснозерского района Новосибирской области

"Улучшение экологической ситуации на территории Краснозерского района 2023-2025 годы".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Разработчик (**Разработчик -координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий** | Сумма затрат, тыс. руб | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных образований Краснозерского района
 |  |
| * 1. Санитарная очистка территорий
 |  |
| Проведение субботников |  Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области. | 0 | 0 | 15,0 |  Очистка общественных, лесных, парковых, уличных, придомовых территорий, береговой линии от мусора. Создание благополучных условий для жителей населенных пунктов. |
| * 1. Сохранение памятников природы
 |
| Контроль за сохранностью особо охраняемых природных территорий |  Администрация Краснозерского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области | Финансирование не предусмотрено |  Сохранение памятников природы областного значения. |
| 2. Сокращение площадей несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов |
| 2.1. Ликвидация несанкционированных мест ТКО. |
| Инженерно-геодезическиеработы, комплекс работ по определению площади и объемов, разработка сметной документации, негосударственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости по объекту ТКО на земельном участке с географическими координатами: широта 53.94611, долгота 79.246944 (расположен на расстоянии примерно 2.1 км по направлению на юго-запад от ориентира п. Красный Хутор, Краснозерского района, Новосибирской области) | Администрация Краснозерского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области | 0 | 61,0 | 0 | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов |
| Инженерно-геодезические работы, комплекс работ по определению площади и объемов, разработка сметной документации, негосударственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости по объекту ТКО расположенному на земельном участке с кадастровым номером,54:13:025320:37 (участок находится на расстоянии примерно 350 м по направлению на север от п. Урожайный) | Администрация Краснозерского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области | 0 | 131,0 | 0 | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов |
| Инженерно-геодезические работы, комплекс работ по определению площади и объемов, разработка сметной документации, негосударственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости по объекту ТКО расположенному на земельном участке с кадастровым номером,54:13:025320:41 (участок находится на расстоянии примерно 220 м на юго-запад от п. Целинный) | Администрация Краснозерского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области | 0 | 67,0 | 0 | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов |
| Инженерно-геодезические работы, комплекс работ по определению площади и объемов, разработка сметной документации, негосударственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости по объекту ТКО расположенному на земельном участке с кадастровым номером,54:13:0025320:54 (участок находится на расстоянии примерно 550 м по направлению на юг от п. Садовый) | Администрация Краснозерского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области | 0 | 112,0 | 0 | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов |
| Инженерно-геодезические работы, комплекс работ по определению площади и объемов, разработка сметной документации, негосударственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости по объекту ТКО расположенному на земельном участке с кадастровым номером,54:13:025306:1010 (участок находится на расстоянии примерно 0,5 км на северо-запад от с. Полойка) | Администрация Краснозерского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области | 0 | 116,0 | 0 | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов |
| Инженерно-геодезические работы, комплекс работ по определению площади и объемов, разработка сметной документации, негосударственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости по объектам ТКО расположенных на земельных участках муниципальных образований Краснозерского района Новосибирской области | Администрация Краснозерского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области | 0 | 607,0 | 0 | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов |
|  3. Экологическое воспитание. |
| 3.1. Экологическое воспитание подрастающего поколения |
| Проведение экологической тематики классных часов | Администрация Краснозерского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области, Управление образования Краснозерского района Новосибирской области. | 0 | 0 | 0 | Воспитание подрастающего поколения к бережному отношению к природе, охране окружающей среды. |
| Проведение районного экологического конкурса «Берегите планету Земля – наш чудесный дом!», среди учащихся младших классов | Администрация Краснозерского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области, Управление образования Краснозерского района Новосибирской области. | 0 | 35,0 | 35,0 | Воспитание подрастающего поколения к бережному отношению к природе, охране окружающей среды. |
| Проведение районного экологического конкурса «Современные технологии – Зеленая революция», среди учащихся старших классов | Администрация Краснозерского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области, Управление образования Краснозерского района Новосибирской области. | 0 | 50,0 | 50,0 | Воспитание подрастающего поколения к бережному отношению к природе, охране окружающей среды. |

**5. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ**

муниципальной программы

 Краснозерского района Новосибирской области

"Улучшение экологической ситуации на территории Краснозерского района 2023-2025 годы".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. руб. | Примечание |
| всего | в том числе по годам реализации программы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат,в том числе за счет: | 1 279,0 | 0 | 1 179,0 | 100,0 | Плановая сумма финансирования. Возможны внесения изменений. |
| средств федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| средства областного бюджета НСО[<\*>](#P572) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| средства местного бюджета Краснозерского района[<\*>](#P572) | 1 279,0 | 0 | 1 179,0 | 100,0 |  |
| средства внебюджетных источников<\*> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Указываются прогнозные значения

**6. Ожидаемые результаты муниципальной программы**

 **Краснозерского района Новосибирской области**

**"Улучшение экологической ситуации на территории Краснозерского района 2023-2025 годы".**

 Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- Очистка общественных, лесных, парковых, уличных, придомовых территорий, береговых линий от мусора. Создание благополучных условий для жителей населенных пунктов. Сохранение памятников природы областного значения;

 - Ликвидация несанкционированного места размещения отходов;

- Воспитание подрастающего поколения к бережному отношению к природе, охране окружающей среды.

**7. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Краснозерского района Новосибирской области.

Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области - отвечает за реализацию муниципальной программы, осуществляет управление реализацией программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, а так же за своевременный сбор отчетности по проведенным мероприятиям. Исполнители муниципальной программы отвечают за реализацию мероприятий муниципальной программы, а так же в случае стороннего исполнителя- за предоставление в Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области своевременной отчетности по проведенным мероприятиям.

Критерием социально-экономической эффективности Программы будет являться степень достижения её стратегической цели при заданных затратах. Эффективность реализации Программы будет обеспечена достижением целевых показателей, четкой организации и контроля за полнотой, и своевременностью исполнения мероприятий Программы.