Приложение №5

к Концессионному соглашению

от __________ г. № __________

Задание и основные мероприятия по реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения

| №п/п | Наименование, адрес объекта теплоснабжения | Мероприятия по реконструкции (модернизации) имущества в составе Объекта Соглашения | Источники финансирования | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  | Стоимость Всего, тыс. руб.* | Срок завершения реконструкции ( модернизации) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Котельная расположена по адресу: НСО, Краснозерский район, село Половинное, ул.Станционная, 59 | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер | 775,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 2024 |  |
| 12 | Котельная расположена по адресу: НСО, Краснозерский район, Полойский сельсовет, село Полойка, улица Ленина, дом №396 | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 2025 |  |
| 23 | Котельная расположена по адресу: НСО, Краснозерский район, село Нижнечеремошное, улица Молодёжная, дом 1А | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 2026 |  |
| 24 | Котельная расположена по адресу: НСО, Краснозерский район, село Половинное, ул. Малининская, 57/7 | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 2027 |  |
| 25 | Котельная расположена по адресу: НСО, Краснозерский район, Лобинский сельсовет, село Лобино, улица Полтава, дом 106 | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 2028 |  |
| 26 | Котельная расположена по адресу: НСО, Краснозерский район, Аксенихинский сельсовет, село Аксениха, улица Ленина 5а | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 2029 |  |
| 7 | Котельная расположена по адресу: НСО, Краснозерский район, Зубковский сельсовет, станция Зубково, улица Привокзальная, дом №4 | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 2030 |  |
| 8 | Котельная расположена по адресу: НСО, Краснозерский район, Октябрьский сельсовет, поселок Октябрьский, улица Октябрьская 3/1 | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 2031 |  |
| 9 | Котельная расположена по адресу: НСО, Краснозерский район, Веселовский сельсовет, село Веселовское, улица Ленина, дом №136 | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 2032 |  |
| 3 10 | Котельная расположена по адресу: НСО, Краснозерский район, Мохнатологовский сельсовет, село Мохнатый лог, улица Производственная, 25 | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 2033 |  |
| 11 | Котельная расположена по адресу: НСО, Краснозерский район, Веселовский сельсовет, село Веселовское, улица Пушкина, дом № 60а | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  | 75,00 | 2034 |  |
| 124 | Котельная расположена по адресу: НСО, Краснозерский район, поселок Кайгородский, улица Забайкальская, 3 а | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 75,00 | 2035 |  |
| 13 | Котельная расположена по адресу: НСО, Красиозерский район, Колыбельский сельсовет, село Колыбелька, улица Центральная, дом №26 | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 75,00 | 2036 |  |
| 14 | Котельная расположена по адресу: НСО, Краснозерский район, поселок Новый Баганенок, улица Партизанская, 7а | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 75,00 | 2036 |  |
| 15 | Котельная расположена по адресу: НСО, Краснозерский район, село Орехов Лог, с восточной стороны на расстоянии 1070 метров от центра села Орехов Лог | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 75,00 | 2036 |  |
| 16 | Котельная расположена по адресу: НСО, с. Орехов Лог, ул. Ленина | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  | 75,0 | 2037 |  |
| 17 | Котельная расположена по адресу: НСО, Краснозерский район, рабочий поселок Краснозерское, улица Мира, дом 4, помещение 1 | Реконструкция (модернизация) насосного оборудования | Концессионер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  | 75,0 | 2037 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 225,0 |  | 150,0 | 1275,0 |  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  | Концедент |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Концессионер |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 225,0 |  | 150,0 | 1275,0 |  |

*-в ценах 2023года.